## Slide 1: GCC升级计划
华为技术有限公司
黄晓权

## Slide 2: GCC升级计划
方案提议：
升级GCC12（GCC12.03，5/8刚发布）并验证x86_64-v2功能，为openEuler 23.09做准备。
由于验证需要占用构建资源，与release SIG版本发布所需资源有竞争，所以也要在release SIG提申报议题讨论。（和Intel 团队及统一构建团队一起申报议题），下一期release SIG时间为5/26。
时间节奏：
拉出GCC12分支并编写好SPEC；（610之前）
先使用开源GCC12，让构建团队做验证，同时解决相关构建问题；（630之前完成，同时可以逐步展开patch迁移）
自研patch的适配和问题解决；（初步730前完成，预计811全部完成，在8月中旬SIT之前）
  patch间有依赖的需要排一下适配计划；
与第3点同时进行，并拉出另外分支，开启x86_64-v2选项适配并解决问题（社区Intel团队可协助）（730前同步完成）
Notes: openEuler24.03 LTS 软件包选项，本身就要升级GCC，在前一个创新版本23.09进行构建验证；

## Slide 3: 升级GCC12
GCC12 + 自研patch 分支
GCC的SPEC编写，参考现有版本做修改，有些执行方式和依赖版本号，需要调整；
在src-openEuler/gcc仓，基于开源GCC12.03，新开分支；
构建和验证（与构建和测试团队制定计划，然后执行验证）
构建过程的方案
  GCC版本，使用原始的GCC版本，构建出新版GCC
  OS版本，最初会在openEuler23.03先构建出新版GCC，之后使用新版GCC再构建openEuler23.09，同时测试也在openEuler 23.09
验证标准
  包的范围， OS-》everything-》EPOL
  构建成功标准，安装依赖验证，运行验证通过，测试用例通过，性能情况（社区力量）…
  根据openEuler自身的构建和验证方案进行。

## Slide 4: 验证x86_64-v2
GCC12 + x86_64-v2 分支
在GCC12 configure中加入 --with-arch_64=x86-64-v2 选项；
并在src-openEuler/gcc仓，基于开源GCC12.03，新开分支；
构建和验证
构建过程的方案
  GCC版本，使用原始的GCC版本，构建出新版GCC
  OS版本，最初会在openEuler23.03先构建出新版GCC，之后使用新版GCC再构建openEuler23.09，同时测试也在openEuler 23.09
验证标准
  包的范围， OS-》everything-》EPOL
  构建成功标准，安装依赖验证，运行验证通过，测试用例通过，性能情况（社区力量）…
  统一构建现有型号（Intel Ice Lake、Intel Cascade Lake、Intel Cooper Lake 【额外可补充】）
Notes: 注意点，7月1日启动（SIG上讨论），OS版本（openEuler23.09），x86验证包的范围（OS-》everything-》EPOL），机器型号（x86 CPU型号列表），原始GCC版本；
从统一构建团队中获取现有的机器列表，再分析和补充，同时在SIG上持续讨论。也考虑让社区团队参与验证。【森林】具体CPU架构和型号，曹志；