## Slide 1: openEuler 23.09创新版本发布评审
openEuler Release SIG
2023-9-27

## Slide 2
openEuler 23.09创新版本概述
版本目标：
统一社区内核版本，选取对应时间上游社区最新内核6.4，下一跳LTS版本完成逐步升级选型
提供开发者技术创新平台，作为LTS版本技术特性的孵化器
整体情况：
共计完成5轮测试
总计发现682个issue，遗留6个issue
版本需求：
https://gitee.com/openeuler/release-management/blob/master/openEuler-23.09/release-plan.md
新增25条需求
继承33条需求，包括用户态和内核态需求
320+个软件包完成升级选型
统计维度（非空非注释） | Everything（全量） | Everything（新增） | Kernel（总量） | Kernel（新增）
Code（代码量） | 9.1152亿 ↑ | 8945万↑ | 2098万 ↑ | 18万 ↑
REPO源 | Base ISO（全量/变化） | Everything ISO（全量/变化） | EPOL（全量/变化）
Packages（源码包数量） | 984/+9 | 4621/+322 | 2052/+969

## Slide 3
序号
序号 | 版本文档
1 | 法律声明
2 | 发行说明
3 | 快速入门
4 | 安装指南
5 | 管理员指南
6 | 运维指南
7 | 安全加固指南
8 | GCC插件框架特性用户指南
9 | CTinspector用户指南（新增）
10 | StratoVirt用户指南
11 | QEMU环境下RISC-V架构镜像启动使用说明（新增）
12 | 容器用户指南（刷新）
13 | A-Tune用户指南
14 | 嵌入式用户指南（全量刷新）
15 | SysCare用户指南
16 | sysMaster用户指南（新增）
17 | 应用开发指南
18 | sysBoost用户指南（新增）
19 | secGear开发指南
20 | Kubernetes集群部署指南
21 | DPU-OS用户指南（新增）
22 | utshell用户指南（新增）
23 | utsudo用户指南（新增）
24 | migration-tools用户指南（新增）
25 | cve-ease用户指南（新增）
26 | 桌面环境用户指南
27 | PilotGo用户指南（新增）
28 | A-ops用户指南（刷新）
29 | 容器OS升级用户指南
30 | 云原生混合部署rubik用户指南
31 | CPDS用户指南（新增）
32 | Gazelle用户指南
33 | Kmesh用户指南（刷新）
34 | GCC for openEuler用户指南（刷新）
35 | SysCare用户使用手册
36 | 内核热升级用户指南
37 | iSula容器引擎
38 | ROS用户指南（刷新）
39 | GMEM用户指南（新增）
名称 |  | 版本交付件 |  | 体积
运行 光盘 | 标准 | openEuler-23.09-aarch64-dvd.iso |  | 3.5G
 |  | openEuler-23.09-x86_64-dvd.iso |  | 3.9G
 | 全量 | openEuler-23.09-everything-aarch64-dvd.iso |  | 18.5G
 |  | openEuler-23.09-everything-x86_64-dvd.iso |  | 19.1G
 | 网络 | openEuler-23.09-netinst-aarch64-dvd.iso |  | 768.5M
 |  | openEuler-23.09-netinst-x86_64-dvd.iso |  | 819.0M
 | 边缘 | openEuler-23.09-edge-aarch64-dvd.iso |  | 1.5G
 |  | openEuler-23.09-edge-x86_64-dvd.iso |  | 1.6G
源码光盘 |  | openEuler-23.09-source-dvd.iso |  | 25.7G
调试包 |  | openEuler-23.09-everything-debug-aarch64-dvd.iso |  | 27.9G
 |  | openEuler-23.09-everything-debug-x86_64-dvd.iso |  | 29.1G
镜像 | 容器 | openEuler-docker.aarch64.tar.xz |  | 44.8M
 |  | openEuler-docker.x86_64.tar.xz |  | 47.8M
 | stratovirt | openEuler-23.09-stratovirt-aarch64.img.xz |  | 120.4M
 |  | openEuler-23.09-stratovirt-x86_64.img.xz |  | 125.6M
 | 树莓派 | openEuler-23.09-raspi-aarch64.img |  | 2.1G
 |  | openEuler-23.09-raspi-aarch64.img.xz |  | 227.4M
 | 虚机镜像 | openEuler-23.09-aarch64.qcow2.xz |  | 397.2M
 |  | openEuler-23.09-x86_64.qcow2.xz |  | 438.3M
 | 嵌入式 | aarch64-qemu | zImage | 2.9M
 |  |  | openeuler-image-qemu-aarch64.rootfs.cpio.gz | 59M
 |  |  | openeuler-glibc-x86_64-openeuler-image-aarch64-qemu-aarch64-toolchain-23.09.sh | 79M
 |  | aarch64-qemu-ros | zImage | 2.9M
 |  |  | openeuler-image-ros-qemu-aarch64.rootfs.cpio.gz | 96M
 |  |  | openeuler-glibc-x86_64-openeuler-image-ros-aarch64-qemu-aarch64-toolchain-23.03.sh | 246.4M
 |  | Raspberrypi4-64 | openeuler-image-raspberrypi4-64.rootfs.rpi-sdimg | 300M
 |  |  | peneuler-glibc-x86_64-openeuler-image-cortexa72-raspberrypi4-64-toolchain-23.09.sh | 100.3M
 |  | raspberrypi4-64-rt | openeuler-image-raspberrypi4-64.rootfs.rpi-sdimg | 300M
 |  |  | openeuler-glibc-x86_64-openeuler-image-cortexa72-raspberrypi4-64-toolchain-23.09.sh | 100.3M
 |  | raspberrypi4-64-ros | openeuler-image-ros-raspberrypi4-64.rootfs.rpi-sdimg | 796M
 |  |  | openeuler-glibc-x86_64-openeuler-image-ros-cortexa72-raspberrypi4-64-toolchain-23.09.sh | 294.5M
 |  | arm32-qemu | zImage | 2.3M
 |  |  | openeuler-image-qemu-arm.rootfs.cpio.gz | 52.9M
 |  |  | openeuler-glibc-x86_64-openeuler-image-armv7a-qemu-arm-toolchain-23.09.sh | 71.1M
 |  | x86-64-qemu | bzImage | 9.2M
 |  |  | openeuler-image-generic-x86-64.rootfs.cpio.gz | 60.7M
 |  |  | openeuler-image-generic-x86-64.iso | 278.4M
 |  |  | openeuler-glibc-x86_64-openeuler-image-x86_64-generic-x86-64-toolchain-23.09.sh | 99.1M
 |  | x86-64-rt | bzImage | 9.2M
 |  |  | openeuler-image-generic-x86-64.rootfs.cpio.gz | 60.7M
 |  |  | openeuler-glibc-x86_64-openeuler-image-x86_64-generic-x86-64-toolchain-23.09.sh | 99.2M
 |  |  | openeuler-image-generic-x86-64.iso | 278.6M
 |  | aarch64-qemu-systemd | zImage | 2.9M
 |  |  | openeuler-image-qemu-aarch64.rootfs.cpio.gz | 69.5M
 |  |  | openeuler-glibc-x86_64-openeuler-image-aarch64-qemu-aarch64-toolchain-23.09.sh | 84.7M
 |  | Raspberrypi4-64-systemd | openeuler-image-raspberrypi4-64.rootfs.rpi-sdimg | 348M
 |  |  | peneuler-glibc-x86_64-openeuler-image-cortexa72-raspberrypi4-64-toolchain-23.09.sh | 106.1M
 |  | ok3588/ok3399 | boot.img | 27.2M
 |  |  | openeuler-image-ok3588.rootfs.ext4 | 80.2M
 |  |  | openeuler-glibc-x86_64-openeuler-image-armv8a-ok3588-toolchain-23.09.sh | 220.1M
 |  | dsoftbus_isula_image | softbus.xz | 133.9M
 | WSL | sideload-22.03.zip |  | 
openEuler 23.09创新版本交付件

## Slide 4: openEuler 23.09创新版本需求及验收1/5
竞争力特性总结
伙伴特性贡献总结
序号 | 组件/特性名称 | 特性描述 | 贡献者 | 所属 | 类别 | 质量评估 | 测试及验收情况
1 | sysMaster支持虚机场景 | sysMaster本次新增虚机场景支持 | 华为 | dev-utils | 新增 | █ | 共执行28个用例，3轮测试，对sysmaster的安装部署、基本功能、配置项进行测试。共发现31个问题，已修复并回归通过
2 | 增加异构通用内存管理框架（GMEM）特性发布 | 提供统一内存管理机制，异构通用内存管理 | 华为 | sig-kernel,sig-Computing | 新增 | █ | 共执行20个用例，3轮测试，覆盖单算子计算场景及大模型GPT2超分场景，包含内存申请释放、host和device触发缺页、同步异步gmemPrefetch 、 gmemFreeEager 、内存超分等功能测试，并覆盖进程并发超分、并发prefetch等可靠性测试，以及性能测试。发现问题6个，已修复回归通过
3 | 增加进程完整性防护特性 | 动态检测到运行态的代码段被篡改，增加动态代码段防护，提高系统安全性 | 华为 | sig-security-facility | 新增 | █ | 共计执行50个用例,3轮测试，覆盖dim_core、dim_monitor模块的对外接口以及启动参数的正常值、异常值、边界值等测试.发现问题3个，已修复回归完成
4 | Kuasar 统一容器运行时特性 | 基于 Rust 语言开发、可以同时支持stratovirt、wasm、quark业界主流的多种沙箱隔离技术 | 华为 | SIG-CloudNative | 新增 | █ | 共3轮测试，针对CRI接口及基本配置进行测试，验证基础功能，并覆盖并发、长稳等测试场景，以及针对kuasar测试底噪消耗。共发现问题1个，已回归。
5 | A-Ops gala支持K8S Pod全栈可观测及诊断 | 提供Pod内核性能指标、微基准指标观测等能力，帮助用户实现云原生场景下应用、系统性能问题的快速定界定位 | 华为 | sig-ops | 新增 | █ | 共执行94个用例，3轮测试，结合 flamegraph探针、 tprofiling探针、 l7探针基本功能对K8S场景进行测试覆盖。过程中发现问题3个，均已闭环合入回归通过。
6 | syscare组件支持容器化热补丁制作场景 | syscare热补丁制作与内核模块解耦，实现容器内运行 | 华为 | sig-ops | 新增 | ▲ | 由于阻塞问题至RC5才转测，未进行较全面测试覆盖，有兼容性问题，仅覆盖基础功能测试，存在质量风险（低）
7 | 增加sysBoost项目发布 | 结合各种重排技术，消除动态库跳转问题，提升性能 | 华为 | atune-sig | 新增 | █ | 共3轮测试，共计执行18个用例，主要覆盖了bash功能测试、unixbench性能测试。性能存在一定波动，发现问题2个，回归通过
8 | 软件包升级适配 | 相关基础软件包升级，适配验证 | 社区 | 相关sig组 | 新增 | █ | 软件包均按预期升级适配，过程中对软件包范围、版本等进行比对检查，发现问题10个，均已闭环合入，回归通过
9 | 内核基线版本升级到v6.4 Release | 内核基线版本升级到v6.4 | 华为 | kernel | 新增 | █ | 升级完成，执行LTP等测试套通过,质量良好
10 | 支持embedded | 嵌入式相关创新特性，包括嵌入式支持isula镜像等 | 华为 | sig-embedded | 新增 | █ | 共5轮测试，openEuler embedded 23.09版本目前共发现问题30个，问题均已回归修复
11 | 支持ROS2-humble基础版 | ROS2-humble为ROS2最新长久维护版本，可以适配兼容更广泛的机型，提供更长久的服务。 | 软件所 | sig-ROS | 新增 | ▲ | 共3轮测试，测试用例过少，900+软件包仅10个用例，覆盖不全；需明确是否覆盖了开源的自测用例，需补充资料测试并给出结论。用例较少，存在质量风险（低）
12 | 增加 Kmesh 项目发布 | 完善Kmesh L4~L7服务治理能力，支持sockmap网格加速 | 华为 | sig-ebpf | 新增 | █ | 共3轮测试，共执行40个用例，针对Kmesh支持sockmap加速、L4服务治理功能，以及性能、可靠性进行测试覆盖。共发现问题1个，已闭环合入回归通过。
13 | 支持llama.cpp和chatglm.cpp | 支持openeuler系统可部署本地可用大模型（llama和chatglm） | 社区 | atune-sig | 新增 | █ | 共3轮测试，共计执行测试用例16个，覆盖安装卸载、量化精度度量、对话功能等功能测试，以及长稳、可靠性测试。共发现问题1个，已闭环合入回归通过。
● go with high risk ▲go with low risk █ go ╳ no go

## Slide 5: openEuler 23.09创新版本需求及验收2/5
竞争力特性总结
伙伴特性贡献总结
序号 | 组件/特性名称 | 特性描述 | 贡献者 | 所属 | 类别 | 质量评估 | 测试及验收情况
14 | A-Ops gala发布精细化性能Profiling特性 | 解决现有Profiling能力精度不够、无法抓取容器内堆栈等问题 | 华为 | sig-ops | 新增 | █ | 共执行94个用例，3轮测试，对 flamegraph探针、 tprofiling探针、 l7探针基本功能进行测试覆盖。共发现问题3个，均已闭环合入回归通过
15 | 增加 utshell 项目发布 | 使用rust语言编写。具有进程控制，作业控制等功能，并兼容bash | 统信 | sig-utshell | 新增 | █ | 共3轮测试，共计执行80个用例。验证可正常执行shell基础命令，执行未发现问题
16 | 增加 utsudo 项目发布 | 使用rust语言进行重新设计和开发，在功能实现和参数使用等方面完全兼容现有方案 | 统信 | sig-utsudo | 新增 | █ | 共3轮测试，共计执行140个用例。验证可正常执行sudo基础命令 。发现问题1个，均已合入回归通过
17 | 增加 migration-tools 项目发布 | 图形化的迁移工具 | 统信 | sig-migration-tools | 新增 | █ | 共3轮测试，共计执行30个用例。重点验证迁移centos7系列到openEuler，发现问题1个，均已合入回归通过
18 | DDE组件更新支持服务器场景优化 | DDE升级，支持服务器场景优化 | 统信 | sig-DDE | 新增 | █ | DDE 特性总共进行4轮测试，共执行用例343条，主要覆盖了基础组件、预装应用核心功能、新增特性基础功能以及基本UI测试。 发现问题8个，均已合入回归完成。
19 | 增加i3相关软件包发布 | 在openEuler中使用i3wm作为窗口管理器，让openEuler支持平铺式风格的桌面 | 华为 | sig-epol | 新增 | █ | 共3轮测试，覆盖了安装，卸载，基本功能测试，扩展功能测试，发现问题1个，已合入回归完成。
20 | Aops支持配置溯源功能 | 对配置文件进行统一管理，对配置文件的异常修改能提供审计信息。 | 软通 | sig-ops | 新增 | █ | 共计执行167个用例，主要覆盖了特性的功能测试、接口测试、异常应用场景测试等，发现问题6个，已合入回归完成。
21 | 增加RISC-V架构QEMU镜像 | 发布RISC-V架构QEMU镜像，镜像发布主要覆盖baseos范围软件包 | 软件所 | sig-RISC-V | 新增 | █ | 共5轮测试，对镜像内核、编译器进行mugen\ltp、trinity等功能测试，以及性能、LTP长稳等DFX测试。共发现问题 93 个，有效问题 5 个，无效问题 88 个。问题均已闭环合入
22 | 增加CTinspector项目发布 | 基于ebpf技术的网络流量监测与分析，能够快速定位网络性能瓶颈 | 电信 | ebpf-sig | 新增 | ▲ | 共完成了一轮基本功能测试+一轮场景+一轮回归测试；共7个用例，包括5个基本功能测试用例和一个场景用例和长稳用例。共发现问题 0 个；用例较少，存在质量风险（低）
23 | 增加PilotGo项目发布 | 插件式运维管理平台PilotGo及其两个插件grafana、prometheus在openEuler-23.09版本发布 | 麒麟 | sig-ops | 新增 | █ | 共3轮测试，覆盖功能测试，包括概览、用户、角色、配置库、日志、批次、机器特性、插件八大模块，以及可靠性、长稳测试共计执行47个测试用例，发现问题均已闭环合入回归通过
24 | CPDS支持对容器TOP故障、亚健康检测的监测与识别 | 实现容器故障监测，异常检测与实时诊断，容器集群故障快速定位。 | 凝思 | sig-CloudNative | 新增 | █ | 共4轮测试，共执行62个用例，主要覆盖了节点、容器故障检测的功能测试，共发现问题58个，均已合入回归完成。
25 | 增加CVE-ease项目发布 | CVE信息的管理平台，搜集、订阅、查询等功能 | 电信 | Infrastructure-sig | 新增 | ▲ | 共完成了一轮基本功能测试+一轮场景测试+一轮回归测试；共9个用例，包括4个基本功能测试用例，4个场景用例，1个压力测试用例。共发现服务问题 3 个，3个问题已修复合入，回归通过；用例较少，存在质量风险（低）
26 | 继承特性回合 | 历史继承特性合入6.4内核版本并做验证 |  | 相关sig组 | 新增 | █ | 除syscare、aops外，其他特性测试均通过，质量良好
27 | openEuler-22.03-SP2继承需求回合（内核） | 内核关键特性合入6.4版本上并做验证 | 华为 | kernel | 新增 | █ | 回合完成，共计执行用例4000+,发现问题均已闭环合入，回归通过
● go with high risk ▲go with low risk █ go ╳ no go

## Slide 6: openEuler 23.09创新版本需求及验收3/5
竞争力特性总结
伙伴特性贡献总结
序号 | 组件/特性名称 | 特性描述 | 贡献者 | 所属 | 类别 | 质量评估 | 测试及验收情况
1 | AOPS智能运维（冷热补丁管理） | AOPS智能运维冷热补丁管理相关特性合入6.4内核版本 | 华为 | sig-ops | 继承 | ▲ | 继承已有测试能力，共有用例1270条， 重点关注在6.4新版本内核可用，测试发现问题1个
2 | GCC编译器 | 继承10.3历史特性，支持PGO kernel特性迁移到GCC12.3等功能 | 华为 | Sig-Compiler | 继承 | █ | 共对gcc完成开源功能测试套deja、继承用例和开源fuzz测试套csmith\jfuzz的全量覆盖，发现3个问题已修复，组件整体质量良好
3 | A-Tune | 继承历史特性，业务场景自动优化、参数自动调优等，智能决策和自动调优功能 | 华为 | sig-atune | 继承 | █ | 共有用例123个，完成特性查询负载类型、分析负载类型并自优化、自调优以及模型训练输入数据集的训练等功能用例全量测试，并从高压力负载和长时间运行两个方面进行验证，测试通过，质量良好
4 | secGear机密计算统一开发框架 | 继承历史特性，面向计算产业的机密计算安全应用开发套件，提供开发工具、通用安全组件等功能 | 华为 | sig-confidential-computing | 继承 | █ | 继承已有测试用例共100+，测试通过，特性质量良好
5 | secCryto 全栈国密 | 继承历史特性，提供国密算法库、证书、安全传输协议等密码服务支持 等 | 华为 | sig-confidential-computing | 继承 | █ | 继承已有测试用例共30+，测试通过，特性质量良好
6 | Gazelle 轻量级用户态协议栈 | 继承历史特性，基于 DPDK 和 LWIP 开发的轻量级用户态协议栈，在满足高性能的同时，具备良好的通用性和易用性等 | 华为 | sig-high-performance-network | 继承 | █ | 共有用例62条，主要覆盖了功能测试、接口测试、兼容性测试、可靠性测试以及长稳测试。测试通过，无遗留问题，质量良好
7 | A-Ops 智能运维 | 继承历史特性，基于操作系统维度的故障运维平台，提供从数据采集，健康巡检，故障诊断，故障修复的到智能运维解决方案 | 华为 | sig-ops | 继承 | █ | 继承历史特性用例，覆盖继承特性基本功能、可靠性、性能等场景。测试通过，组件整体质量良好
8 | etmem 内存分级扩展 | 继承历史特性，通过内存的自动调度，让热数据集中在 DRAM 高速内存区中运行，把冷数据放置到慢速介质中，从而达成内存可用量的扩大或业务性能的提升。 | 华为 | sig-Storage | 继承 | █ | 共有用例90条，覆盖范围包括特性的功能、可靠性，安全和性能。测试通过，组件整体质量良好
9 | KubeOS 容器操作系统 | 继承历史特性，面向云原生场景的容器操作系统，通过 Kubernetes 统一纳管容器和节点 OS，提供 API 运维化、原子化、轻量安全的云原生场景下集群 OS 的运维方案。 | 华为 | sig-CloudNative | 继承 | █ | 共有73个用例，主要覆盖kbimg.sh裁剪脚本测试，包括物理机、虚拟机、容器镜像三种裁剪方式，覆盖功能测试、异常参数测试、可靠性测试、安全测试；os-agent升级测试，覆盖功能测试、异常配置测试，包括X86和ARM的虚拟机、物理机升级回退，包括disk方式和docker镜像方式的升级回退，包括http协议、https协议单/双向认证，包括跨内核版本升级回退。测试通过，特性质量良好
● go with high risk ▲go with low risk █ go ╳ no go

## Slide 7: openEuler 23.09创新版本需求及验收4/5
竞争力特性总结
伙伴特性贡献总结
序号 | 组件/特性名称 | 特性描述 | 贡献者 | 所属 | 类别 | 质量评估 | 测试及验收情况
10 | SysCare 系统热服务 | 继承历史特性，提供统一热补丁、快速重启等能力，包含应用热补丁、动态库热补丁、内核热补丁以及系统快速重启能力，集成了内核热升级能力 | 华为 | sig-ops | 继承 | ▲ | 继承已有测试用例64条，覆盖基本功能、可靠性、性能等场景。有兼容性问题，仅覆盖基础功能测试。存在质量风险，补充测试已完成，风险由高降为低
11 | 虚拟化(qemu/stratovirt) | 继承历史特性，面向云数据中心的企业级虚拟化平台，实现了一套架构统一支持虚拟机、容器、Serverless 三种场景等 | 华为 | sig-virt | 继承 | █ | 继承已有测试能力，覆盖虚拟化组件(qemu&stratovirt)的基本功能、可靠性、稳定性及场景测试，使用开源的测试套tp-libvirt和tp-qemu开展各类测试，测试通过，整体质量良好
12 | HybridSched 虚拟化混合调度 | 继承历史特性，虚拟机混部全栈解决方案，包括增强的 OpenStack 集群调度能力、全新单机 QoS 管理组件 Skylark 以及内核态基础资源隔离能力。 | 华为 | sig-virt | 继承 | █ | 测试主要包括基础场景测试、可靠性测试。主要测试高低混部场景下skylark进行隔离和控制的基础能力。测试通过，组件整体质量良好）
13 | Rubik 容器混部引擎 | 继承历史特性，自适应单机算力调优和服务质量保障的容器混部引擎，通过对资源进行合理调度与隔离，在保障关键业务服务质量的前提下实现节点资源利用率提升等 | 华为 | sig-CloudNative | 继承 | █ | 继承已有测试用例共17个，继承需求已经验证，组件整体质量良好
14 | iSulad 轻量级容器引擎 | 继承历史特性，由 C/C++ 编写实现的轻量级容器引擎。 | 华为 | sig-CloudNative | 继承 | █ | 继承已有测试用例共70条，存在top命令不可用，版本已知
15 | eggo K8s 集群部署解决方案 | 继承历史特性，解决大规模生产环境 K8S 集群自动化部署问题、部署流程跟踪等 | 华为 | sig-CloudNative | 继承 | █ | 用例共18条，覆盖eggo提供的对K8S集群的部署、销毁、节点加入及删除的功能，质量良好（继承需求已经验证，组件整体质量良好
16 | Kmesh 高性能服务治理框架 | 继承历史特性，一种高性能服务网格数据面软件，基于可编程内核，将流量治理逻辑从代理程序下沉到操作系统，实现流量路径多跳变为一跳，大幅提升服务网格下应用访问性能。 | 华为 | sig-high-performance-network | 继承 | █ | 覆盖配置自定义，业务软件保留/删除、多业务软件混合的原地升级功能，覆盖故障注入，升级终端等异常场景的可靠性以及回滚功能；覆盖升级套件的前端功能测试；Kmesh的性能是envoy的8~11倍，符合性能提升5倍的预期，发现的问题均已闭环。测试通过，组件整体质量良好
● go with high risk ▲go with low risk █ go ╳ no go

## Slide 8
openEuler 23.09创新版本需求及验收5/5
序号 | 组件/特性名称 | 特性描述 | 贡献者 | 类别 | 质量评估 | 备注
1 | QoS调度 | 在离线混部CPU QoS隔离增强, 支持多核CPU QoS负载均衡，进一步降低离线业务QoS干扰 | 华为 | 继承 | █ | 共1轮测试，共有用例18个，其中新增0个，覆盖范围包括功能、可靠性。
2 | 潮汐affinity（动态绑核） | 感知业务负载动态调整业务CPU亲和性，当业务负载低时使用prefered cpus处理，增强资源的局部性 | 华为 | 继承 | █ | 共1轮测试，共有用例8个，其中新增0个，覆盖范围包括功能、可靠性。 2轮测试：8个DT测试，SDV 36个用例RC4测试完成
3 | SMT驱离（在线和离线管理） | 解决混部SMT驱离特性的优先级反转问题，减少离线任务对在线任务QoS的影响 | 华为 | 继承 | █ | 共1轮测试，共有用例11个，其中新增0个，覆盖范围包括功能、可靠性。
4 | 可编程调度（基于ebpf） | 基于eBPF的可编程调度框架，支持内核调度器动态扩展调度策略，以满足不同负载的性能需求 | 华为 | 继承 | █ | 共1轮测试，共有用例7个，其中新增0个，覆盖范围包括功能。  创新技术，暂无商用要求，覆盖基本功能；2403合入再全量覆盖
5 | 混部多优先级 | 允许cgroup配置多个优先级，按照CPU的使用比例进行资源的划分。并提供唤醒抢占能力。在提高机器利用率的同时，保证高优和延迟敏感的在线业务不受离线业务的影响。 | 华为 | 继承 | █ | 共1轮测试，共有用例18个，其中新增0个，覆盖范围包括功能、可靠性。
6 | Compact Numa Aware Spinlock (CNA) | 基于MCS自旋锁在锁传递算法上针对多NUMA系统优化，通过优先在本NUMA节点内传递，能大量减少跨 NUMA的Cache同步和乒乓，从而提升锁的整体吞吐量，提升业务性能 | 华为 | 继承 | █ | 共1轮测试，共有用例18个，其中新增0个，覆盖范围包括功能、可靠性。
7 | SDEI Watchdog | 基于SDEI（类NMI）实现hard lockup检测功能，当系统处于长时间关中断的异常情况时可以及时识别并打印告警信息，也可以触发自动重启恢复，避免造成长时间的业务中断。 | 华为 | 继承 | █ | 共1轮测试，共有用例2个，其中新增0个，覆盖功能。DFX特性：仅针对单核/多核Hard Lockup检测，用例可满足特性要求
8 | TCP压缩 | 在TCP层对指定端口的数据进行压缩后再传输，收包侧把数据解压后再传给用户态，从而提升分布式场景节点间数据传输的效率 | 统信 | 继承 | █ | 共1轮测试，共有用例9个，其中新增0个，覆盖功能和性能。创新版本优先保障基本功能，场景化测试用例待2403版本覆盖
9 | ILP32 for ARM64（支持32位应用平滑迁移） | 支持在ARM64架构上使用ILP32数据模型，可以提高内存使用效率和代码执行效率，实现支持32位应用平滑迁移。 | 华为 | 继承 | █ | 共1轮测试，共有用例4138个，其中新增0个，覆盖范围包括功能、可靠性。
10 | 热补丁 | 内核热补丁主要针对内核的函数实现的bug进行免重启修复，采用直接修改指令的方法，而非主线基于ftrace实现，在运行时直接跳转至新函数，无需经过查找中转，效率较高 | 华为 | 继承 | █ | 共1轮测试，共有用例20个，其中新增0个，覆盖范围包括功能、可靠性。
11 | sharepool共享内存 | Sharepool共享内存是一种在多个进程之间共享数据的技术，这样可以避免进程之间频繁地进行数据拷贝，提高了数据访问的效率，减少进程之间的通信开销，提高了系统整体性能。 | 华为 | 继承 | █ | 共1轮测试，共有用例310个，其中新增3个，覆盖范围包括功能、可靠性、安全。
12 | IPI as NMI for ARM64 | 支持讲SGI配置为基于中断优先级的伪NMI，用于在检测到hard/soft lockup等异常时打印各核的调用栈信息等。 | 华为 | 继承 | █ | 共1轮测试，共有用例2个，其中新增2个，覆盖功能。DFX特性：1个接口，2个用例行覆盖率已经达到80.3%，满足要求
13 | memcg异步回收 | 是对内存回收机制的优化，可以在系统负载较低时步地回收memcg中的内存，以避免在系统负载高峰期间出现内存回收的延迟和性能问题，也可以提高系统的稳定性和可靠性。 | 华为 | 继承 | █ | 共1轮测试，共有用例7个，其中新增3个，覆盖范围包括功能、可靠性。 2轮测试：7个DT用例，SDV 14个用例RC4测试完成
14 | filescgroup使能 | 提供对系统中一组进程打开的文件数量进行分组管理，相比于已有的rlimit方法，能更好的实现文件句柄数的资源控制，实现避免某个进程打开过多文件造成整个系统资源不足。 | 华为 | 继承 | █ | 共1轮测试，共有用例10个，其中新增0个，覆盖范围包括功能、可靠性。
15 | cgroupv1使能cgroup writeback | 用于控制和管理文件系统缓存的写回行为，提供了一种灵活的方式来管理文件系统缓存的写回行为，可以帮助优化系统的IO性能，并提供更好的资源控制和管理能力。 | 华为 | 继承 | █ | 共1轮测试，共有用例4个，其中新增0个，覆盖范围包括功能、可靠性。  2轮测试：4个DT用例，SDV 10个用例RC4测试完成
16 | vendor hooks 特性（驱动易用性） | Android社区回合，基于traceevent功能实现，允许设备制造商在OS内核中插入自定义的代码和功能，可以用于修改或扩展OS内核的行为，以满足设备制造商的特定需求。 | 华为 | 继承 | █ | 共1轮测试，共有用例2个，其中新增0个，覆盖功能。开源工具增强，安卓社区特性回合：1个编程接口，2个用例行覆盖率87%
17 | 支持核挂死检测特性 | 解决PMU停止计数导致hardlockup无法检测系统卡死的问题，利用核间CPU挂死检测机制，让每个CPU检测相邻CPU是否挂死，保障系统在部分CPU关中断挂死场景下能够自愈。 | 华为 | 继承 | █ | 共1轮测试，共有用例7个，其中新增0个，覆盖范围包括功能、可靠性。DFX特性：7个用例行覆盖率已经达到80%，满足要求
● go with high risk ▲go with low risk █ go ╳ no go

## Slide 9
openEuler 23.09 版本编译构建质量评估
版本软件包基线：截止RC5，基线接纳软件包共计5872个（everything 4620; epol 1252; 多版本未计算），此外累计剔除了243个软件包（明确不发布、空仓、持续编译/安装失败）；
版本（镜像&ISO）构建质量：累计构建25次，失败2次，成功率92%；
软件包构建质量：编译成功率100%，签名&验签通过率100%，安装成功率99.97%（tensorflow）
识别构建类issue：有效issue332个，闭环率100%，其中阻塞镜像&ISO构建104个（glibc、kernel），此外累计取消了16个issue（重复、因编译资源不足导致的偶现编译失败）
Issue级别 | Issue数目
严重 | 7
主要 | 10
次要 | 39
不重要 | 276
总计 | 332
Chart: 
| sig/sig-KDE | sig/sig-openstack | sig/sig-DDE | sig/Base-service | sig/sig-ruby | sig/Compiler | sig/Desktop | sig/sig-UKUI | sig/GNOME | sig/Application | sig/Computing | sig/sig-CloudNative | sig/sig-KIRAN-DESKTO | sig/sig-Java | sig/sig-ROS | sig/sig-Ha | sig/oVirt | sig/Networking | sig/sig-perl-modules | sig/Programming-lang | sig/sig-mate-desktop | sig/sig-ops | sig/sig-python-modul | sig/sig-security-fac
issue | 32 | 24 | 23 | 21 | 20 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5

## Slide 10
openEuler 23.09版本issue分析
序号 | Issue描述 | 所属 | 影响分析
1 | 【23.09-RC2】【x86/arm】k8s部署时，启动kubelet服务报错"Error getting node" err="node \"cloud.kubeedge\" not found"，导致k8s部署失败 | sig-CloudNative | 根因：2309选型K8S新版本，KubeEdge 2309未规划选型升级 措施：2309引入旧版本K8S，ARM平台issue回归，X86平台kubelet无法启动，待1230版本kubeedge和K8S升级后即可解决
2 | [EulerMaker&OBS] gtk-doc build problem in openEuler:23.09 | sig/GNOME | 根因：缺少gobject API文档转为HTML格式功能 措施：转PDF不受影响，影响小
3 | 【openEuler-23.09-RC1】【arm/x86】ltp执行用例cgroup报错 | sig/Kernel | 根因：cgroup子系统umoumt后有异步清理流程，内核中会做重试处理，mount工具升级后更改了使用的系统调用，内核重试流程失效。社区讨论认为该问题只在cgroup v1存在，无修复计划，实际影响只是mount可能存在失败 措施：用户态做重试处理
4 | 【oE23.09】限制negative dentry数量的功能丢失 | sig/Kernel | 根因：该特性规划2403合入，2309暂不支持 措施：2403特性合入
5 | 【23.09 round1】【arm/x86】mandoc安装过程中有failed | sig/sig-epol | 根因：安装过程错误提示信息，实际安装成功，其依赖包efivar、pesign功能 措施：正常影响小，2403修复
6 | 【openEuler-23.09 rc1 】【arm/x86 】strongswan.service、strongswan-starter.service启动之后，日志中有异常信息 | sig/sig-security-fac | 根因：内核不支持fips模式，openEuler暂不支持fips模式需求 措施：有需求再支持
23.09版本Issue概况：
当前版本有效issue共计683个，遗留6个issue
新增Issue总体趋势下降并逐渐收敛，RC5新增1个问题（RC5修改引入，已修改合入），符合质量预期
RC2和RC3属于特性转测轮次
RC4新增问题中A-ops问题占比50%，主要为A-ops前端易用性问题，修复难度低，闭环风险低
RC5回归有部分问题遗留，见下表
Chart: openEuler 23.09创新版本问题统计
| Alpha | RC1 | RC2 | RC3 | RC4 | RC5
 | 258 | 194 | 98 | 93 | 40 | 0

## Slide 11: 评审结论
是否同意openEuler 23.09创新版本发布